### TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

E D I T A L

Torno público, para conhecimento dos interessados, que no dia 22 de março de 2016 às 15:00 horas, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vassouras, instituída pela Portaria n° 003/2016, com sede à Av. Octávio Gomes, n° 395, Centro, Vassouras/RJ, receberá e abrirá as propostas referentes à Tomada de Preços nº 017/2015, Processo nº 10.662/2015, pelo regime de execução de empreitada por preço unitário e tipo menor preço global, observando-se o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, no presente EDITAL e seus anexos.

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - A presente Licitação destina-se à contratação de serviços de engenharia e construção civil para revitalização e construção de cobertura da quadra poliesportiva do bairro Alto do Rio Bonito - Vassouras/RJ, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme Memorial Descritivo, Plantas (entregues em CD), Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro em anexo.

1.2 – Os valores máximos aceitáveis para a contratação serão de R$ 249.641,64 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme Anexo VII (Planilhas Orçamentárias).

1.2.1 – A empresa participante não poderá, em sua Planilha Orçamentária, ultrapassar os valores unitários estabelecidos no Anexo VII, sob pena de desclassificação da proposta.

1.3 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão às contas do Programa de Trabalho 02.05.278120019.1.006, Elemento de Despesa 4490.51.00, Fontes de Recursos 12 (convênios), Reserva de Saldo nº 1137 e Programa de Trabalho 02.05.278120019.1.006, Elemento de Despesa 4490.51.00, Fontes de Recursos 04 (Royaties), Reserva de Saldo nº 1138.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA

2.1 - Só poderão licitar as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Vassouras (CFPS), cujas inscrições estejam com prazo válido e cujo objeto social esteja adequado ao objeto desta Licitação.

2.1.1 - A inscrição no CFPS deverá ser realizada até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, mediante a apresentação da documentação relacionada no Requerimento de Inscrição (obtido no Setor de Licitações).

2.2 - Os interessados poderão obter o Edital na Av. Octávio Gomes, n° 395, Centro, Vassouras/RJ, mediante a  permuta  de 01 (um) cartucho compatível para impressora HP Laserjet modelo 1020, ou gratuitamente no endereço eletrônico www.vassouras.rj.gov.br .

2.3 - As firmas licitantes far-se-ão representar por prepostos devidamente credenciados, que após comprovarem esta condição, farão a entrega dos envelopes lacrados, contendo os documentos de habilitação e as propostas.

2.4 - Os licitantes, no dia e hora estabelecidos neste Edital, farão a entrega de 02 (dois) envelopes indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa a seguinte indicação:

ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

NOME COMPLETO DO LICITANTE

ENVELOPE “B” - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

NOME COMPLETO DO LICITANTE

2.5 – O Atestado de Visita Técnica será fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) com a declaração de que a empresa licitante visitou o local da obra, tendo tomado todas as informações das condições locais para cumprimento das obrigações deste Edital, devendo comparecer representante credenciado pela empresa.

2.5.1 – A Visita Técnica será realizada no dia 16 / 03 / 2016  às 14:00 horas, com saída para o local da obra da SMOSP, com acompanhamento de técnico designado pelo Secretário Municipal de Obras.

2.5.2 – O profissional designado pela empresa para realizar a Visita Técnica poderá não ser o mesmo responsável técnico pelo acompanhamento dos serviços após a assinatura do Contrato, conforme item 9.6.2, TC-008.298/2009-7, Acórdão n° 1.733/2010-Plenário, publicado no DOU de 29.07.2010, S. 1, p. 71.

3 - DA HABILITAÇÃO

3.1.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

I - Ato constitutivo, estatuto, alteração ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição da Diretoria atual:

II - No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em exercício.

3.1.2 - A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

I - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), pertinente ao ramo de atividade do objeto da licitação;

II - Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

III - Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito negativo referente à Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede do licitante (INSS);

IV - Prova de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa, inclusive quanto a Dívida Ativa (Federal, Estadual e Municipal).

3.1.3 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

I - Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso.

II - Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, no mínimo 01 (um) atestado de execução de obras de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA ou pelo CAU, emitidos por entidades de direito público ou privado, cujas parcelas de maior relevância e valor significativo tenham sido iguais ou superiores às especificadas neste Edital – ANEXO IV. Serão aceitos Atestados de Responsabilidade Técnica de profissional pertencente ao quadro funcional permanente da empresa ou por ela contratado.

3.1.4 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

I - Certidão Negativa de Recuperação Judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. Os licitantes com sede fora do Município de Vassouras deverão apresentar certidão/declaração expedida pelo Judiciário Estadual de sua sede, indicando os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências e concordatas.

Obs.: As certidões/declarações que não contiverem prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.

II – Apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado da cópia de abertura e encerramento do livro em que se ache transcrito. Quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios;

III – Comprovação através do balanço com quadro demonstrativo assinado pelo representante legal do proponente e pelo contador registrado no CRC apresentado na forma abaixo:

- Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG = -------------------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

- Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1 (um). Será considerado como Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo.

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

IE = -------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IV - Prova de capital social mínimo, registrado e integralizado, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a obra.

3.2 – Declarações constantes do Anexo III e IX deste Edital;

3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/2011.

3.4 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original para serem autenticados pela Comissão ou através de qualquer processo de cópia autenticada por cartório.

3.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, assim constituídas na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

3.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito e emissão de eventual certidão negativa ou positiva com efeito de certidão negativa.

3.7 – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.6 implicará decadência do direito à contratação.

4 - DAS PROPOSTAS

4.1 - A proposta deverá ser preenchida preferencialmente por meio mecânico (datilografia ou digitação), sem emendas ou rasuras, e apresentada em 01 (uma) via, em envelope fechado, com o formato aproximado A4, sem dobras.

4.2 - A proposta de preços poderá ser preenchida no próprio ANEXO I deste Edital, sem emendas ou rasuras, data e assinada pelo representante legal da empresa, computadas todas as despesas para execução das obras.

4.2.1 - O preço proposto deverá considerar a totalidade dos custos e despesas para execução do objeto da presente Tomada de Preços e todas as despesas com instalação do canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da Tomada de Preços. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.

4.3 – O Cronograma Físico-Financeiro dos serviços deverá conter o percentual do valor de cada categoria de serviço em relação ao valor total.

4.4 - O licitante deverá apresentar anexo à sua proposta de preços:

A - Cronograma físico financeiro, em conformidade com sua proposta, separadamente por item licitado;

B - Planilha de composição de custos unitários, em conformidade com sua proposta, separadamente por item licitado.

4.5 - Ficará a exclusivo critério da Comissão de Licitação eliminar, parcial ou totalmente, as propostas apresentadas com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa ser interpretada pela Comissão.

4.6 - A proposta deverá ser preenchida com todos os elementos solicitados, sob pena de desclassificação quando do não cumprimento das exigências.

4.7 – A proposta que apresentar erro de cálculo terá seus valores corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitações.

5 - DO JULGAMENTO

5.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital, e aquelas manifestamente inexequíveis.

5.2 – Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global, observando-se o disposto no sub-item 1.2.1 deste Edital.

5.3 – Como critério de desempate fica assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma prevista na Lei Complementar nº 123/2006.

5.4 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

5.4.1 - As ME´s e EPP´s deverão comprovar seu enquadramento na forma do § 1º do art. 50, da RDC nº 222, de 28/12/2006, ou seja, mediante a apresentação da Certidão Simplificada atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Certidão atualizada emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.

5.4.2 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada estiver representada na sessão, a Comissão de Licitações realizará a intimação diretamente na própria sessão e a empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para ofertar valor inferior ao valor até então vencedor e apresentar nova planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro readequados à nova proposta.

5.4.3 - Caso a ME ou EPP não esteja representada por preposto, a intimação será feita por meio de ofício ou outro instrumento, concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que exerça o direito de preferência e cubra o menor preço até então ofertado.

5.5 - Os preços propostos serão irreajustáveis, neles já incluídos todos os impostos e descontos especiais que incidam sobre os serviços propostos.

5.6 - A Administração poderá desclassificar os concorrentes que na data do recebimento das propostas comprovadamente não estejam em condições técnicas ou financeiras para executar os serviços, ou que não tenham cumprido ou não venham observando satisfatoriamente seus contratos com este Município.

5.7 - A análise dos elementos constantes das propostas e seu julgamento, com o respectivo parecer, poderão ser processados em data posterior pela Comissão de Licitação, ocasião em que será apontada a empresa vencedora na respectiva Ata.

5.8 - O Licitante vencedor deverá apresentar, obrigatoriamente, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total a ser contratado, como condição essencial para assinatura do contrato e início dos serviços.

5.9 - Não serão considerados pela Comissão os pedidos de alteração, complementação, retificação ou cancelamento, parcial ou total, de propostas apresentadas.

6 – DAS IMPUGANAÇÕES E DOS RECURSOS

6.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data designada para abertura dos envelopes.

6.2 - Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitações serão apresentados, por escrito, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da intimação do ato ou da data da lavratura da ata e dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão. A Comissão poderá reconsiderar sua decisão ou remetê-lo à autoridade superior competente, devidamente informado, sendo que em ambos os casos deverá observar o prazo de 03 (três) dias subsequentes à interposição dos recursos.

6.3 - A Comissão Permanente de Licitações dará ciência dos recursos a todos os Licitantes, para impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis.

6.4 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação dos Licitantes, ou contra o julgamento da proposta, terão efeito suspensivo.

6.5 - As decisões da Comissão, tomadas na sessão de julgamento, serão comunicadas diretamente aos licitantes, caso presentes. Na ausência dos licitantes as decisões serão publicadas no órgão de divulgação oficial do Município de Vassouras, bem como as demais decisões, da Comissão de Licitação ou da autoridade de hierarquia superior.

6.6 - O prazo para apresentação de recursos poderá ser dispensado pelos Licitantes, desde que a renúncia expressa, por pessoa devidamente credenciada, seja lavrada na respectiva Ata.

7 - DO CONTRATO E GARANTIA

7.1 - O licitante vencedor firmará o Contrato, na forma da minuta do Anexo X, que disciplinará suas relações com a Administração para execução do objeto da presente Licitação. O Contrato e o presente Edital são complementares entre si, independentemente da respectiva transcrição de seus dispositivos.

7.2 - O Licitante vencedor assinará o Contrato na data a ser fixada pela Procuradoria Geral do Município (PROGER), sendo-lhe assegurado, a comunicação prévia com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da convocação.

7.3 - A recusa do adjudicatário a comparecer para assinatura do Contrato caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

7.4 – Não obstante o prazo para execução dos serviços ser de 10 (dez) meses, o prazo de vigência contratual será de 20 (vinte) meses.

7.5 - A Contratada ficará obrigada a manter as condições de habilitação e qualificação durante toda a duração do Contrato.

7.6 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) – a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93 - a ser restituída após sua execução satisfatória.

7.8 - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

7.9 - Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

7.10 - O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.

7.11 - Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterá integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

7.12 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos. A contratada ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua notificação.

7.13 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

7.14 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

8 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 – O prazo para execução dos serviços é de 10 (dez) meses, conforme Cronogramas Físico-Financeiros (Anexo VI), sendo que o prazo para início dos serviços começará a contar a partir do recebimento da Autorização para Início das Obras, expedido pela SMOSP, responsável pela fiscalização do exato cumprimento do Contrato.

8.1.1 – O prazo poderá ser prorrogado, de comum acordo, até igual período, mediante solicitação da SMOSP, no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do término do Contrato, comprovada a justa causa do pedido.

8.2 – Os serviços serão executados sob a direção e responsabilidade técnica da Contratada, que deverá cumprir todas as normas técnicas e de segurança, bem como o que determina a Lei n° 6.496/87 e a Resolução n° 1287 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada multa de até 2% (dois por cento) do valor do Contrato e/ou suspensão dos pagamentos até efetivo cumprimento dessa obrigação.

8.3 – A Contratada deverá observar com rigor o estipulado no Memorial Descritivo, no seu Cronograma Físico-Financeiro e na sua Planilha Orçamentária.

8.3.1 – No decorrer da execução das obras, os itens constantes da proposta orçamentária poderão ser substituídos por outros que constem da relação de preços unitários da EMOP, desde que a substituição não acarrete acréscimos no valor do Contrato. Tais substituições se darão através de termo de rerratificação, devidamente autorizado a ser celebrado antes do final do Contrato, considerando-se sempre os preços unitários do mês do orçamento oficial.

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – Os pagamentos serão realizados conforme medição e pagamento mensal.

9.2 - Os pagamentos serão solicitados através da apresentação da respectiva Nota Fiscal, cópia da Nota de Empenho, Cópia do Contrato, Boletim de Medição expedido pela SMOSP e requerimento protocolado nesta Prefeitura, observando-se o limite mínimo de 10% (dez por cento) para a última fatura.

9.3 - Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da contratada, devendo a mesma fornecer dados como nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente.

9.4 - O crédito em conta corrente será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for protocolado o requerimento junto ao Protocolo Geral da Prefeitura, desde que não haja embargos da SMOSP.

9.5 - O pagamento quando efetuado após o prazo fixado sofrerá compensação financeira, tendo por base o IPC “pro rata die” entre a data prevista para o vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento.

9.6 - Na hipótese de antecipação do pagamento a Contratada concederá a Contratante um desconto, a titulo de compensação financeira, calculado de acordo com o IPC “pro rata die”, contados a partir do dia seguinte do efetivo pagamento até a data prevista para o mesmo.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 – Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do art. 87, da Lei nº 8.666/993:

10.1.1 – Advertência, que será realizada sempre por escrito;

10.2 - Multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor das etapas do cronograma não cumpridas, por motivo de atraso na execução da obra, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total contratado, o que dará ensejo à rescisão do contrato.

10.3 - Multa de 20 % (vinte por cento) do valor contratado, no caso de inexecução, total ou parcial, do objeto licitado, o que dará ensejo à rescisão do contrato.

10.4 - Suspensão temporária em licitações, por prazo a ser determinado pelo Prefeito Municipal, nos casos previstos, comprovada a culpa ou má fé da CONTRATADA.

11 - DOS ANEXOS

11.1 - A forma e condições de execução dos serviços objeto da presente licitação encontram-se definidos nos Anexos deste Edital, que são partes integrantes do mesmo, conforme relação abaixo:

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (modelo);

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo);

ANEXO III – DECLARAÇÕES DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES E DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (modelo);

ANEXO IV – ACERVO TÉCNICO – PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA;

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO VI – CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIROS;

ANEXO VII – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS;

ANEXO VIII – MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANEXO IX – DECLARAÇÃO INDICATIVA DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO;

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO.

12 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1 - Após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao órgão de Fiscalização da SMOSP. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços.

12.2 - O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

12.3 - As retificações ao Edital por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes e serão comunicadas aos adquirentes do Edital, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alterações afetem a elaboração das propostas.

12.4 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderão obtê-los na Sala da Comissão Permanente de Licitações (CPL) da Prefeitura Municipal de Vassouras, à Av. Octávio Gomes, nº 395, Sala 20, Centro, nesta Cidade, no horário de 12:00h às 18:00h, pelo telefone (24) 2491-9000 ou pelo e-mail licitacaovassouras@gmail.com .

12.5 - A critério da Administração, a licitação presente poderá ser revogada, no todo ou em parte, por conveniência administrativa (caput do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93, não cabendo aos Licitantes qualquer reclamação ou apelação, à vista das necessidades da Administração e das disponibilidades orçamentárias.

12.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

12.7 - É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

12.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste edital, ressalvada comunicação expressa da Comissão em sentido contrário.

12.9 – As normas do presente Edital e da Minuta de Contrato (Anexo X) são complementares entre si, independentemente de suas respectivas transcrições.

Vassouras, 08 de janeiro de 2016.

Patrick Lopes Telles

Membro da CPL

Mat. 300.546-1

### TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO I

PROPOSTA (modelo)

RAZÃO SOCIAL:

| ITEM | QUANT. | UNID. | D E S C R I Ç Ã O | VALOR UNITÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | SERV. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO DO RIO BONITO - VASSOURAS/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS (ENTREGUES EM CD), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. |  |

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

Declaramos inteira submissão aos termos do Edital Tomada de Preços nº 017/2015 e à Lei Federal nº 8.666/93.

, 	de 			 de 2016.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Av. Octávio Gomes, nº 395, Sala 20 - Centro

Pela presente, fica credenciado o(a) Sr(a). __________________________________________________ , portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ , expedida em ____/____/____, pelo Instituto _____________ , e do CPF n° _________________________ , para representar a empresa __________________________________________________________________ , inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________ , na Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 017/2015, a ser realizada em ____/____/___, nessa Prefeitura, às ___:___ horas, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à sua desistência.

, 	de 			 de 2016.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

Observações:

1 – A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada no dia da licitação, fora do Envelope de Habilitação, juntamente com cópia autenticada ou original do Contrato Social e documento de identidade do credenciado pela empresa;

2 – A Carta de Credenciamento, ou outro Instrumento Particular de Procuração, deverá ter firma do outorgante de poderes reconhecida em cartório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO III

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Tendo em vista o estipulado no Edital de Tomada de Preços nº 017/2015, que objetiva a contratação de serviços de engenharia e construção civil para revitalização e construção de cobertura da quadra poliesportiva do bairro Alto do Rio Bonito - Vassouras/RJ, declaramos que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)_____________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _____________________ , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: (    ) sim        (    ) não

, 	de 			 de 2016.

(local e data)

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO IV

ACERVO TÉCNICO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Comprovação de ter executado serviços de:

- Estrutura e Cobertura Metálica, (conforme item 2.0 da planilha orçamentária).

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas dos materiais que serão empregados na revitalização e construção da cobertura da quadra poliesportiva localizada na Av. Ministro Romeiro Neto - Alto do Rio Bonito- Vassouras/RJ.

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras e será realizada pela Secretaria Municipal de Obras.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, de uso consagrado na Indústria da Construção Civil no Brasil e/ou no exterior, assim como deverão obedecer às especificações do presente Memorial, às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas características reconhecidas por meio de certificados ou de laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos, devidamente aprovados pelo IMETRO.

Igualmente, a mão de obra deverá ser especializada, quando o serviço assim determinar e feita por profissionais experientes e com treinamento.

A execução dos serviços deverá obedecer ao projeto arquitetônico (projeto básico), e o projeto estrutural, assim como ao presente documento. Ficará a cargo da empresa vencedora a elaboração dos projetos complementares que se fizerem necessários para realização dos serviços, mesmo os que não constem desse memorial e, ainda, apresentar “As built” no final da obra, caso haja modificação do projeto durante a execução dos serviços.

A Empreiteira contratada deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as indicações do projeto arquitetônico, com as especificações, bem como com as aplicações e acabamentos que não tenham sido aprovados, previamente, pela Fiscalização.

É importante ressaltar que a Empreiteira deverá possuir, no canteiro de obras, uma cópia dos seguintes documentos: projeto, memorial descritivo, memória de cálculo e planilha de custos.

SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira, deverá ser colocada em local visível de acordo com o determinado pela fiscalização, constando as informações necessárias, tais como, área igual a 6,00m², conforme modelo fornecido pela secretaria de obras.

A locação da obra será feita sem o uso de equipamento topográfico, obedecendo-se rigorosamente o que estabelece a planta de situação do projeto, bem como deverá seguir os alinhamentos e níveis.

Durante os serviços, o isolamento para proteção da obra será feito com tapume, com o fito de garantir maior segurança aos moradores que transitam diariamente, nos arredores do empreendimento, será executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 10mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura.

O canteiro de obras deverá conter 01 (um) barracão de obras com área de 12,00m², destinado a abrigar materiais. A empreiteira será responsável pela segurança da obra.

O barracão de obra será executado com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes.

ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA

Todos os elementos a serem executados em estrutura metálica, tais como: pilares, vigas, tesouras, terças e contravetamentos deverão ser executadas conforme projeto estrutural.

O telhado, em duas águas, deverá ser feito em telhas de aço galvanizado e trapezoidais, com espessura de 0,50mm, fixados com parafusos autobrocantes, galvanizados e com arruelas de borracha.

Além disso, serão instaladas calhas de alumínio nas laterais da cobertura, esgotadas através de condutores, os quais deverão ser fixados nas colunas.

Observações Gerais:

- A construtora contratada deverá apresentar o certificado de controle tecnológico, a ser providenciado pelos fornecedores dos materiais empregados para construção do empreendimento.

- O profissional responsável técnico, pertencente ao quadro técnico ou a ser contratado pela construtora contratada, deverá apresentar a ART ou RRT devidamente paga, dependendo de qual conselho pertença o profissional;

- A construtora contratada deverá apresentar o certificado de controle tecnológico, que deverá ser providenciado pelos fornecedores dos materiais empregados para construção do empreendimento.

PISO DA QUADRA

Após a demolição do piso existente através de equipamentos de ar comprimido, serão realizados os eventuais acertos e compactações de trechos que forem necessários para se obter um perfeito nivelamento para construção de um novo piso.

Antes de ser realizada a montagem da armação de malha quadrada com tela de aço de 4.2mm e com espaçamentos de 10cm x 10cm, o solo deverá ser forrado com um plástico preto que auxiliará a cura do concreto.

Após o lançamento do concreto, toda a área de piso será paginada com juntas plásticas de dilatação de 3 mm de espessura e 17mm de altura, que deverão ser colocadas de maneira a formar os desenhos quadros de 2,40m x 2,46m, perfeitamente alinhados e nivelados. Outrossim, logo após o lançamento do concreto, todo o piso deverá ser polido mecanicamente.

Por fim, a remoção de todo e qualquer entulho resultante da demolição do piso existente deverá ser realizado pela Empreiteira Contratada.

ALAMBRADO

O alambrado nas laterais será executado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2” e espessura de parede de 1/8”, em módulos de (3,00x1,51 a 1,53)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

O alambrado nas cabeceiras será executado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2” e espessura de parede de 1/8”, em módulos de (3,00 a 3,04 x1,50 a 1,52)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Deverá ser instalado um quadro de distribuição de até 6 disjuntores para os seis conjuntos com dois pontos de luz, que servirão de iluminação interna da quadra. Da mesma maneira, deverá a Empreiteira instalar uma entrada para abastecimento de energia elétrica trifásica no padrão da concessionária local.

EQUIPAMENTOS

A quadra poliesportiva será iluminada, internamente, através de 12 luminárias fechadas, próprias para quadras de esportes equipadas com lâmpadas mistas.

O Fornecimento e a colocação dos postes de voleibol deverão ser oficiais, removíveis e completos, isto é, com rede, antena de fibra de vidro, e protetores dos postes.

Rede de nylon para futebol de salão.

Estrutura para tabela de basquete, feita em tubo de aço galvanizado, modelo oficial.

Tabelas de basquete em compensado naval, tamanho oficial com aro e rede.

Todos os equipamentos esportivos deverão obedecer às medidas oficiais e ter acabamentos adequados para a prática dos respectivos esportes.

Os bancos de reservas, a serem instalados em uma das laterais da quadra, deverão ser serão executados em maçaranduba e ter dois apoios de concreto.

PINTURA

Toda estrutura metálica da cobertura e alambrado a ser pintada deverão ser preparadas com pintura de proteção, estar secas e cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A Empresa Contratada deve evitar que haja escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura e, quando estes não puderem ser evitados, deverá removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com o removedor adequado.

Toda superfície da quadra deverá ser pintada e apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Deverão ser aplicadas novas mãos caso a superfície não apresente perfeito acabamento.

Quanto ao acabamento, este deverá ser feito com esmalte sintético brilhante em duas mãos, a primeira deverá ser diluída 10% em água rás e, a segunda, deverá ser diluída 15%.

Os materiais utilizados na pintura, tal como rolo de espuma, deverá aguardar a secagem e entre de 12 horas entre cada mão de pintura.

Toda a estrutura será pintada com esmalte sintético brilhante ou em acetinado.

PAISAGISMO

Toda a área ao redor da quadra entre o alambrado e a calçada deverá ser gramada.

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Prefeitura Municipal de Vassouras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma físico e financeiro para construção de cobertura e reforma de quadra poliesportiva. |  |  |  |  |
| Programa Esporte e Lazer na Cidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: Av. Ministro Romeiro Neto, Alto do Rio Bonito, Vassouras-RJ. |  |  |
| BDI incluso nos valores unitários = 20,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato de repasse: 0303.482-36/2009 |  |  |
| Item | Descrição | Valor | % | Meses |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.465,36 | 4,99% | 12.465,36 | 4,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ESTRUT. E COBERTURA METÁLICA | 108.691,41 | 43,54% | 21.738,29 | 8,71% | 21.738,28 | 8,71% | 21.738,28 | 8,71% | 21.738,28 | 8,71% | 21.738,28 | 8,70% |
| 3.0 | PISO DA QUADRA | 52.957,21 | 21,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | ALAMBRADO | 50.774,41 | 20,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2.815,67 | 1,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | EQUIPAMENTOS | 8.198,20 | 3,28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | PINTURA | 11.759,77 | 4,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | PAISAGISMO | 1.979,61 | 0,79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total simples: | 249.641,64 | 100,00% | 34.203,65 | 13,70% | 21.738,28 | 8,71% | 21.738,28 | 8,71% | 21.738,28 | 8,71% | 21.738,28 | 8,70% |
|  | Total acumulado: |  |  | 34.203,65 | 13,70% | 55.941,93 | 22,41% | 77.680,21 | 31,12% | 99.418,49 | 39,83% | 121.156,77 | 48,53% |
| Item | Descrição | Valor | % | Meses |
|  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.465,36 | 4,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ESTRUT. E COBERTURA METÁLICA | 108.691,41 | 43,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PISO DA QUADRA | 52.957,21 | 21,22% | 26.478,61 | 10,61% | 26.478,60 | 10,61% |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | ALAMBRADO | 50.774,41 | 20,34% |  |  |  |  | 25.387,20 | 10,17% | 25.387,21 | 10,17% |  |  |
| 5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2.815,67 | 1,13% |  |  |  |  | 2.815,67 | 1,13% |  |  |  |  |
| 6.0 | EQUIPAMENTOS | 8.198,20 | 3,28% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.198,20 | 3,28% |
| 7.0 | PINTURA | 11.759,77 | 4,71% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.759,77 | 4,71% |
| 8.0 | PAISAGISMO | 1.979,61 | 0,79% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.979,61 | 0,79% |
|  | Total simples: | 249.641,64 | 100,00% | 26.478,61 | 10,61% | 26.478,60 | 10,61% | 28.202,87 | 11,30% | 25.387,21 | 10,17% | 21.937,58 | 8,78% |
|  | Total acumulado: |  |  | 147.635,38 | 59,14% | 174.113,98 | 69,75% | 202.316,85 | 81,05% | 227.704,06 | 91,22% | 249.641,64 | 100,00% |

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Prefeitura Municipal de Vassouras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha orçamentária para construção de cobertura e reforma de quadra poliesportiva. |  |  |  |  |
| Programa Esporte e Lazer na Cidade. |  |  |  |  |  |
| Local: Av. Ministro Romeiro Neto, Alto do Rio Bonito, Vassouras-RJ. |  |  |  |  |
| BDI incluso nos valores unitários = 20,00% |  |  |  |  |  |
| Contrato de repasse: 0303.482-36/2009 |  |  |  |  |
| Item | Código: EMOP 13ªEdição | Descrição | Unid. | Quant. a Executar | $ Unitário 03/2015 desonerado sem BDI | $ Unitário 03/2015 desonerado com BDI de 20% | Valor a Executar Atualizado |
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12.465,36 |
| 1.1 | 02.020.0001-A | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 6,00 | 222,87 | 267,44 | 1.604,64 |
| 1.2 | 02.001.0003-A | Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 10mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura. | M2 | 270,62 | 22,10 | 26,52 | 7.176,84 |
| 1.3 | 02.004.0001-A | Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes. | M2 | 12,00 | 255,83 | 306,99 | 3.683,88 |
| 2.0 |  | ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 108.691,41 |
| 2.1 | 11.016.0001-A | Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material (inclusive estes), para vãos até 25,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM. | KG | 9.324,26 | 7,59 | 9,10 | 84.850,76 |
| 2.2 | 16.005.0006-A | Cobertura em telhas trapezoidais de alumínio, com espessura de 0,5mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | M2 | 631,18 | 24,02 | 28,82 | 18.190,60 |
| 2.3 | 16.005.0008-A | Cumeeira de alumínio, com espessura de 0,8mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | M | 30,20 | 31,94 | 38,32 | 1.157,26 |
| 2.4 | 16.005.0025-A | Calha de alumínio, 0,18m, em chapa de espessura de 0,5mm e desenvolvimento 0,30m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | M | 60,40 | 39,14 | 46,96 | 2.836,38 |
| 2.5 | 16.004.0055-A | Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 59,20 | 23,32 | 27,98 | 1.656,41 |
| 3.0 |  | PISO DA QUADRA |  |  |  |  | 52.957,21 |
| 3.1 | 05.002.0001-A | Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço. | M3 | 45,31 | 87,49 | 104,98 | 4.756,64 |
| 3.2 | 11.023.0005-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 10 x 10cm. | KG | 1.246,08 | 3,86 | 4,63 | 5.769,35 |
| 3.3 | 11.011.0040-A | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto. | KG | 1.246,08 | 1,21 | 1,45 | 1.806,81 |
| 3.4 | 05.001.0820-A | Limpeza e polimento de piso de alta resistência, antigo, usando estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo 2 polimentos mecânicos. | M2 | 566,40 | 22,65 | 27,18 | 15.394,75 |
| 3.5 | 13.381.0050-A | Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | M | 417,70 | 4,94 | 5,92 | 2.472,78 |
| 3.6 | 05.058.0010-A | Plástico na cor preta, destinado à proteção de telhados, móveis e pisos, com 0,15mm de espessura, reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | M2 | 566,40 | 0,73 | 0,87 | 492,76 |
| 3.7 | 04.005.0004-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 40km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t. | TxKM | 319,43 | 0,50 | 0,60 | 191,65 |
| 3.8 | 11.025.0009-A | Concreto bombeado, fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento | M3 | 46,13 | 384,66 | 461,59 | 21.293,14 |
| 3.9 | 05.001.0171-A | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga a pá. | M3 | 45,31 | 14,34 | 17,20 | 779,33 |
| 4.0 |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 50.774,41 |
| 4.1 | 09.015.0040-A | Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2” e espessura de parede de 1/8”, em módulos de (3,00x1,51 a 1,53)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | M2 | 187,05 | 118,11 | 141,73 | 26.510,59 |
| 4.2 | 09.015.0042-A | Alambrado com 4,5m de altura, em tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2” e espessura de parede de 1/8”, em módulos de (3,00 a 3,04 x1,50 a 1,52)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | M2 | 176,85 | 114,34 | 137,20 | 24.263,82 |
| 5.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 2.815,67 |
| 5.1 | 15.007.0498-A | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1,00 | 59,37 | 71,24 | 71,24 |
| 5.2 | 15.007.0570-A | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | UN | 6,00 | 5,95 | 7,14 | 42,84 |
| 5.3 | 15.015.0035-A | Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | UN | 6,00 | 234,46 | 281,35 | 1.688,10 |
| 5.4 | 15.011.0024-A | Entrada de energia individual, padrão light, medição direta, rede aérea, demanda antre 8,0 e 23,2kVA, inclusive caixa transparente polifásica (CTP) e caixa de disjuntor trifásica (CDJ3) interna. | UN | 1,00 | 844,58 | 1.013,49 | 1.013,49 |
| 6.0 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 8.198,20 |
| 6.1 | 18.027.0095-A | Luminária fechada, para iluminação de quadra de esportes, depósitos e galpões, na forma circular, corpo e flange fundidos em alumínio, refletor repuxado em chapa de alumínio, difusor de vidro temperado, para lâmpada: mista até 250W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, exclusive lâmpada e reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | UN | 12,00 | 256,08 | 307,29 | 3.687,48 |
| 6.2 | 18.200.0002-A | Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas. FORNECIMENTO. | PAR | 1,00 | 360,00 | 432,00 | 432,00 |
| 6.3 | 18.200.0003-A | Rede de voleibol oficial com cabo de aço. FORNECIMENTO. | UN | 2,00 | 129,09 | 154,90 | 309,80 |
| 6.4 | 18.200.0005-A | Rede de nylon para futebol de salão. FORNECIMENTO. | PAR | 1,00 | 53,45 | 64,14 | 64,14 |
| 6.5 | 18.200.0015-A | Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes, exclusive furação de piso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | PAR | 1,00 | 1.825,62 | 2.190,74 | 2.190,74 |
| 6.6 | 18.200.0001-A | Tabela de basquete em compensado naval, tamanho oficial, com aro e rede. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | PAR | 1,00 | 794,84 | 953,80 | 953,80 |
| 6.7 | 09.013.0016-A | Banco de jardim, medindo 1,80 x 0,30 x 0,45m, executado com 01 (uma) peça de maçaranduba de 30 x 7cm, fixada em 02 (dois) apoios de concreto, conforme detalhe nº 6028/EMOP. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. | UN | 2,00 | 233,44 | 280,12 | 560,24 |
| 7.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 11.759,77 |
| 7.1 | 17.017.0300-B | Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento. | M2 | 695,40 | 11,18 | 13,41 | 9.325,31 |
| 7.2 | 17.040.0021-A | Marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta acrílica própria para pintura de piso, com utilização de selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas, medida pela área real de pintura. | M2 | 54,56 | 37,19 | 44,62 | 2.434,46 |
| 8.0 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1.979,61 |
| 8.1 | 09.001.0003-B | Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, exclusive transporte. | M2 | 218,50 | 7,55 | 9,06 | 1.979,61 |
|  | Total: |  |  |  |  |  | 249.641,64 |

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO VIII

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto para construção de cobertura e reforma de quadra poliesportiva, contrato nº 0303.482-36/2009 do programa Esporte e Lazer na Cidade, localizada na Av. Ministro Romeiro Neto, Alto do Rio Bonito, 1º Distrito, Município de Vassouras-RJ.

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

  - Placa de identificação de obra: 3,00m(comprimento) x 2,00m(largura) = 6,00m².

  - Tapume de vedação e proteção: 23,39m + 3,98m + 35,80m + 6,40m + 13,96m + 7,26m + 32,22m = 123,01m (ext. lateral direita e frente) x 2,20m(alt.) = 270,62m².

  - Barracão de obra de tábuas: 3,00m(largura) x 4,00m(largura) = 12,00m².

- ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA

  - Estrutura metálica = 9.324,26Kg (peso conforme projeto estrutural).

  - Telhas trapezoidais: 20,90m(largura total da cobertura) x 30,20m(comprimento) = 631,18m² (área de projeção).

  - Cumeeira = 30,20m (comprimento da cobertura).

  - Calhas: 30,20m(extensão) x 2,00águas = 60,40m.

  - Tubos de queda das calhas: 7,40m(altura) x 8,00tubos = 59,20m.

- PISO DA QUADRA

  - Demolição de piso danificado existente: 29,50m(comprimento) x 19,20m(largura) x 0,08m(espessura do piso) = 45,31m³.

  - Tela para malha = 1.246,08kg.

- Piso da quadra: 29,50m(comprimento) x 19,20m(largura) x 2,20kg/m²(peso especifico) = 1.246,08kg.

  - Corte montagem de tela: 1.246,08kg.(ver item anterior);

  - Limpeza e polimento = 566,40m².

- Piso da quadra: 29,50m(comprimento) x 19,20m(largura) = 566,40m².

  - Junta plástica = 417,70m

- Longitudinal; 7,00 nº. de divisões x 29,50m(comprimento) = 206,50m.

- Transversal; 11,00 nº. de divisões x 19,20m(largura) = 211,20m.

  - Plástico preto: 29,50m(comprimento) x 19,20m(largura) = 566,40m².

  - Transporte de qualquer natureza para remoção do entulho de concreto: 45,31m³ (ver calculo item 5.1) x 1,50kg/m³(peso especifico) x 4,70km(distância) = 319,43t/km.

  - Concreto para peças armadas 25MPa = 46,13m³.

- Execução do piso novo para a quadra: 29,50m(comprimento) x 19,55m(largura) x 0,08m(espessura) = 46,13m³.

  - Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 20m de distância, inclusive carga a pá:

- Demolição de piso danificado existente: 29,50m(comp) x 19,20m(larg) x 0,08m(espes do piso) = 45,31m³.

- ALAMBRADO

  - Alambrado com 3,00m de altura para as laterais:

- 31,70m(comp.) + 30,65m(comp.) x 3,00m = 187,05m².

  - Alambrado com 4,50m de altura para as cabeceiras:

- 19,65m(comp.) x 4,50m x 2,00laterais = 176,85m².

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

  - Quadro de distribuição = 1,00unid.

  - Disjuntores = 6,00unid.

  - Conjunto de pontos de luz = 6,00unid.

  - Entrada trifásica padrão concessionária local = 1,00unid.

- EQUIPAMENTOS

  - Luminária: 2,00unidades x 6,00pontos de luz = 12,00unid.

  - Poste para voleibol = 1,00par.

  - Rede para voleibol = 2,00unid.

  - Rede para futebol de salão = 1,00par.

  - Estrutura para basquete = 1,00par.

  - Tabela de basquete = 1,00par.

  - Banco de jardim = 2,00unid.

- PINTURA

  - Pintura sobre ferro: 695,40m².

- Estrutura da cobertura:

- Pilares: 1,05m(perímetro) x 14,00unid. x 6,95m(alt.) = 102,16m².

- Vigas de contraventamento: 1,20m(perímetro) x 12,00unid. x 4,54m(comp.) = 65,37m².

- Tesouras: (18,91m² x 2,00lados x 7,00unid.) + (42,09m(perímetro) x 0,125m(larg.) x 7,00unid.) = 301,56m².

- Terças: 0,28m(perímetro) x 29,90m(comp.) x 12,00unid. = 100,46m².

- Estrutura do alambrado: 2 x 3,14(π) x 0,0375m(raio do tubo) = 0,2355m x 425,38m(extensão total de tubos) = 100,17m²

- Frente:

Tubos horizontais: 31,70m x 2,00unid. = 63,40m;

Tubos verticais: 3,00m x 15,00unid. = 45,00m;

Tubos diagonais: 3,47 x 2,00unid. = 6,94m;

- Fundos:

Tubos horizontais: 30,65m x 2,00unid. = 61,30m;

Tubos verticais: 3,00m x 15,00unid. = 45,00m;

Tubos diagonais: 3,47 x 2,00unid. = 6,94m;

- Cabeceiras:

Tubos horizontais: 19,30m x 3,00unid. x 2,00lados = 115,80m;

Tubos verticais: (1,50m x 16,00unid.) + (3,00m x 19,00unid.) = 81,00m.

- Suporte para tabela de basquete: (6,57m² + 3,97m²) x 2,00unid. = 21,08m².

- 3,65m(alt.) x 0,60m(larg.) x 3,00(lados) = 6,57m²;

- 2,21m(comp.)  x 0,60m(larg.) x 3,00(lados) = 3,97m²

- Traves: {3,00m + (2,00m(alt.) x 2,00lados)} x 0,23m(circ.) x 2,00unid. = 3,22m².

- Poste para voleibol: 3,00m(alt.) x 0,23m(circ.) x 2,00unid. = 1,38m².

  - Marcação e pintura de quadra: 545,61m(extensão total de linhas de marcação a ser pintada) x 0,10m(espessura da linha) = 54,56m².

- PAISAGISMO

  - Plantio de grama = 49,22m² + 11,45m² + 2,47m² + 35,31m² + 120,05m² = 218,50m² (área de entorno da quadra).

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO IX

DECLARAÇÃO INDICATIVA DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Razão Social da Proponente: _______________________________________________

Endereço:______________________________________________________________

Bairro: _______________________________________CEP: _____________________

Cidade: _______________________________________________ Estado: __________

CNPJ nº: ______________________________________________________________

Conta Corrente: __________________Banco: ____________Agência:_____________

Inscrição Estadual nº:   ___________________________________________________

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: ________________________________________

Nº do telefone: ___________________________ Nº do fax: _____________________

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato:

Função do representante legal:

RG nº: 				Órgão emissor/data emissão:

CPF.				. Obs:

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

, 	de 			 de 2016.

(local e data)

Assinatura:

Nome:

RG/CPF:

Cargo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

INSERIR MINUTA A SER ELABORADA PELA PROGER